ENGINE 2D — PIXEL ART

Implementation Plan

v1.0  •  2025  •  Baseado no Technical Direction v3

| 12 Fases Incremental | Task-by-task Test-first |
| --- | --- |

# Como Usar Este Documento

Este documento é o guia operacional de desenvolvimento. Cada fase contém as tasks na ordem exata de implementação, os testes obrigatórios e os critérios de pronto. Uma fase só está concluída quando todos os critérios são satisfeitos.

## Convenções de Task

| Elemento | Significado |
| --- | --- |
| [ ] [F1-01] | Task não iniciada — identificador único por fase |
| [x] [F1-01] | Task concluída |
| TEST nome | Teste obrigatório que deve passar antes de avançar |
| Depende de: | Sistemas/tasks que precisam existir antes desta |
| ⚠️ Atenção | Decisão de design crítica documentada na task |

## Regras Invioláveis

Nunca avançar para a próxima fase com bug conhecido. Nunca codar sem teste mínimo. Nunca misturar lógica de jogo na engine.

- Fase só está pronta quando TODOS os critérios de pronto estão satisfeitos

- Tasks dentro de uma fase seguem a ordem listada — dependências são reais

- Testes marcados como TEST são obrigatórios — não são opcionais

- Otimização só ocorre na Fase 10 — nunca antes de funcionar

- ScriptSystem e Debug entram cedo (Fases 1–2) por economia de tempo nas fases seguintes

# Visão Geral — Cronograma

| Fase | Nome | Duração | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparação do Projeto | 1–2 dias | — |
| 1 | Core Engine | 3–5 dias | Fase 0 |
| 2 | ECS + Input + Script | 5–7 dias | Fase 1 |
| 3 | Render + Camera + Animação | 5–7 dias | Fase 2 |
| 3.5 | Lighting System | 2–3 dias | Fase 3 |
| 4 | Tilemap + Colisão | 5–6 dias | Fase 3, 3.5 |
| 5 | Áudio | 3–4 dias | Fase 1, 4 |
| 6A | RPG Core (WorldState + Events) | 4–5 dias | Fase 4, 5 |
| 6B | RPG Layer (Dialog + Inventory) | 4–5 dias | Fase 6A |
| 7 | Debug + Profiling | 2 dias | Fase 2 (parcial) |
| 8 | UI System | 4–5 dias | Fase 6B |
| 9 | Save / Load | 3–4 dias | Fase 6A |
| 10 | Polish + Integração | contínuo | Todas |

| Total Estimado 7 a 10 semanas para engine completa com camada RPG | Engine base funcional Fases 0 a 5 3 a 4 semanas — sprite + colisão + áudio |
| --- | --- |

| FASE 0 1–2 dias | Preparação do Projeto Objetivo: Estrutura sólida antes de qualquer lógica. Nenhum sistema é implementado aqui. |
| --- | --- |

ESTRUTURA  Pastas e Arquivos

- [ ] [F0-01] Criar estrutura de pastas conforme documento v3 (engine/, game/, tests/)

- [ ] [F0-02] Criar __init__.py em todos os módulos da engine

- [ ] [F0-03] Criar main.py com entry point vazio (apenas importa e sai sem erro)

- [ ] [F0-04] Criar requirements.txt com: pygame-ce, pytest, pytest-cov, pyyaml, jsonschema

- [ ] [F0-05] Configurar pyproject.toml ou setup.cfg com paths de teste

AMBIENTE  Configuração

- [ ] [F0-06] Instalar dependências e verificar ambiente (python -m pytest --collect-only)

- [ ] [F0-07] Criar tests/conftest.py com fixtures base (vazias por enquanto)

- [ ] [F0-08] Criar engine/utils/logger.py — wrapper do logging padrão com prefixo de módulo

- [ ] [F0-09] Verificar que pytest coleta testes sem erro (0 tests, 0 errors)

CRITÉRIO  de Pronto

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| python main.py executa e sai sem traceback | Rodar manualmente |
| pytest roda e retorna 0 erros (sem testes ainda) | pytest -v |
| Estrutura de pastas idêntica ao documento v3 | Comparar visualmente |
| logger.py importável de qualquer módulo | from engine.utils.logger import logger |

| FASE 1 3–5 dias | Core Engine Objetivo: Base que todos os outros sistemas dependem. Nenhuma lógica de jogo aqui. |
| --- | --- |

⚠️ Debug e Profiler entram nesta fase — não na fase 7. Desenvolver 5 fases sem hitboxes e sem FPS counter é perda garantida de tempo.

SISTEMA  TimeSystem  —  engine/core/time.py

- [ ] [F1-01] Implementar classe TimeManager com atributos: scale (float), raw_dt, dt, elapsed

- [ ] [F1-02] Implementar método set_scale(value) — clampado entre 0.0 e 10.0

- [ ] [F1-03] Implementar método pause() → set_scale(0.0) e resume() → set_scale(1.0)

- [ ] [F1-04] Implementar método tick(raw_dt) → atualiza raw_dt, dt = raw_dt * scale, elapsed

- TEST  scale=0.0 → dt==0.0, raw_dt > 0

- TEST  scale=0.5 → dt == raw_dt * 0.5

- TEST  scale=1.0 → dt == raw_dt

- TEST  pause() seguido de resume() restaura scale anterior

- TEST  set_scale(-1) é ignorado — scale permanece 0.0

SISTEMA  EventBus  —  engine/core/event_bus.py

- [ ] [F1-05] Implementar classe EventBus com fila interna (collections.deque)

- [ ] [F1-06] Implementar emit(event_type, data) — enfileira, NÃO chama handlers imediatamente

- [ ] [F1-07] Implementar subscribe(event_type, handler) → retorna handle (token)

- [ ] [F1-08] Implementar unsubscribe(handle)

- [ ] [F1-09] Implementar process_events() — despacha todos os eventos da fila, limpa a fila

- [ ] [F1-10] Implementar limite de 64 eventos/frame com log.warning se excedido

- [ ] [F1-11] Implementar ProfiledEventBus (subclasse) — mede tempo de process_events(), alerta > 2ms

- TEST  emit não chama handler — handler só é chamado em process_events()

- TEST  subscribe → emit → process → handler recebe data correta

- TEST  unsubscribe → handler não é chamado após

- TEST  múltiplos handlers no mesmo event_type — todos recebem

- TEST  fila é limpa após process_events()

- TEST  64 eventos → processo normal; 65 → warning no log

SISTEMA  SceneManager  —  engine/core/scene_manager.py

- [ ] [F1-12] Definir interface Scene com métodos: on_enter(), on_exit(), update(dt), render(renderer)

- [ ] [F1-13] Implementar SceneManager com stack interno (list)

- [ ] [F1-14] Implementar push(scene) — chama scene.on_enter(), empilha

- [ ] [F1-15] Implementar pop() — chama on_exit() do topo, remove

- [ ] [F1-16] Implementar replace(scene) — pop + push atomicamente

- [ ] [F1-17] Implementar clear_and_push(scene) — limpa toda a pilha, empilha nova

- [ ] [F1-18] Implementar get_active() → retorna topo da pilha ou None

- [ ] [F1-19] Integrar GameState: SceneManager só chama update() do topo quando state == RUNNING ou MENU

- TEST  push → get_active() retorna a cena empilhada

- TEST  pop → get_active() retorna a cena anterior

- TEST  replace → on_exit() da antiga e on_enter() da nova são chamados

- TEST  pilha vazia → pop() não lança exceção

- TEST  clear_and_push → pilha tem exatamente 1 elemento

SISTEMA  GameLoop  —  engine/core/game_loop.py

- [ ] [F1-20] Implementar GameLoop com referências a: TimeManager, EventBus, SceneManager

- [ ] [F1-21] Implementar run() com clock Pygame, cálculo de raw_dt e chamada a time.tick(raw_dt)

- [ ] [F1-22] Implementar ciclo: EventBus.process → systems.update(dt) → scene.render()

- [ ] [F1-23] Implementar quit() — flag de saída limpa

SISTEMA  Profiler e Debug Base  —  engine/utils/

⚠️ Entra na Fase 1 — economiza horas em todas as fases seguintes.

- [ ] [F1-24] Implementar Profiler em engine/utils/profiler.py com context manager profile(label)

- [ ] [F1-25] Profiler.record(label, elapsed) — mantém média móvel de 60 frames por label

- [ ] [F1-26] Profiler.get_report() → dict {label: avg_ms} dos 10 sistemas mais lentos

- [ ] [F1-27] Em produção Profiler é no-op — ativado por flag DEBUG=True no config

- [ ] [F1-28] Criar engine/utils/debug_overlay.py — stub que apenas renderiza FPS no canto

- TEST  profile() como context manager registra elapsed > 0

- TEST  média móvel de 60 frames converge corretamente

- TEST  com DEBUG=False, profile() não aloca recursos

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 1

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Loop roda a 60 FPS estável com janela Pygame aberta | Rodar main.py e observar |
| pause() congela dt, raw_dt continua | Teste unitário + visual |
| EventBus despacha eventos na ordem correta | pytest tests/engine/test_event_bus.py |
| SceneManager empilha e desempilha cenas | pytest tests/engine/test_scene_manager.py |
| FPS aparece no canto da tela em modo debug | Rodar com DEBUG=True |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/engine/ -v |

| FASE 2 5–7 dias | ECS + Input + Script Objetivo: Base de dados e comportamento da engine. O ScriptSystem entra aqui para estar disponível desde o início. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 1 completa — EventBus e TimeManager disponíveis

SISTEMA  EntityManager  —  engine/ecs/entity_manager.py

- [ ] [F2-01] Implementar EntityManager com contador interno de IDs (int, começa em 1)

- [ ] [F2-02] Implementar create() → retorna entity_id único

- [ ] [F2-03] Implementar destroy(entity_id, store) → remove entidade e todos os seus componentes

- [ ] [F2-04] Implementar exists(entity_id) → bool

- [ ] [F2-05] Implementar list_all() → lista de entity_ids ativos

- TEST  create() retorna IDs únicos e crescentes

- TEST  destroy() remove entidade e invalida exists()

- TEST  destroy() chama store.remove_all(entity_id)

- TEST  IDs não são reutilizados após destroy

SISTEMA  ComponentStore  —  engine/ecs/component_store.py

⚠️ Layout: dict-of-dicts com sparse set conforme especificado na Seção 17 do v3. Não usar list ou array aqui.

- [ ] [F2-06] Implementar ComponentStore com _store: dict[type, dict[int, Any]] e _entity_mask

- [ ] [F2-07] Implementar add(entity_id, component) — adiciona ao _store e ao _entity_mask

- [ ] [F2-08] Implementar get(entity_id, comp_type) → componente ou None

- [ ] [F2-09] Implementar remove(entity_id, comp_type) — remove do _store e do _entity_mask

- [ ] [F2-10] Implementar remove_all(entity_id) — remove todos os componentes da entidade

- [ ] [F2-11] Implementar query(comp_types) → list[int] — itera pelo tipo mais raro primeiro

- [ ] [F2-12] Implementar query_cached(comp_types) → list[int] com cache invalidado em add/remove

- TEST  add + get retorna o mesmo objeto

- TEST  query([A, B]) retorna apenas entidades com A E B

- TEST  query([A, B]) não retorna entidade com apenas A

- TEST  remove_all limpa _entity_mask completamente

- TEST  query_cached retorna resultado idêntico ao query

- TEST  cache é invalidado após add()

SISTEMA  SystemBase + Componentes base  —  engine/ecs/ e engine/components/

- [ ] [F2-13] Implementar SystemBase em engine/ecs/system_base.py com método update(dt) abstrato

- [ ] [F2-14] Implementar componente Transform: x, y, rotation=0.0, scale_x=1.0, scale_y=1.0

- [ ] [F2-15] Implementar componente Velocity: vx, vy (pixels/segundo)

SISTEMA  InputSystem  —  engine/systems/input_system.py

⚠️ InputSystem NÃO conhece o player — ele mapeia teclas para ações nomeadas. Quem reage às ações é o MovementSystem e o UIManager.

- [ ] [F2-16] Implementar InputSystem com mapa configurável: tecla → nome_de_acao

- [ ] [F2-17] Implementar is_pressed(action) → bool — estado atual (held)

- [ ] [F2-18] Implementar just_pressed(action) → bool — apenas no frame que pressionou

- [ ] [F2-19] Implementar just_released(action) → bool — apenas no frame que soltou

- [ ] [F2-20] Carregar mapeamento de input de config/input.yaml

- [ ] [F2-21] InputSystem emite evento 'input_action' via EventBus para just_pressed

- TEST  is_pressed retorna True enquanto tecla estiver pressionada

- TEST  just_pressed retorna True apenas no primeiro frame

- TEST  just_released retorna True apenas no frame de soltura

- TEST  ação não mapeada retorna False sem exceção

SISTEMA  MovementSystem  —  engine/systems/movement_system.py

- [ ] [F2-22] Implementar MovementSystem que opera em entidades com [Transform, Velocity]

- [ ] [F2-23] update(dt): transform.x += velocity.vx * dt; transform.y += velocity.vy * dt

- [ ] [F2-24] Integrar com InputSystem: lê ações 'move_up', 'move_down', etc. para entidade com tag PlayerTag

- [ ] [F2-25] Implementar componente PlayerTag (marcador sem dados)

- TEST  posição atualiza corretamente com dt=1.0 e vx=100 → x += 100

- TEST  dt=0.0 (pause) → posição não muda

- TEST  entidade sem Velocity não é processada pelo MovementSystem

SISTEMA  ScriptSystem  —  engine/systems/script_system.py

⚠️ Entra na Fase 2 — disponível desde o início para NPCs e comportamentos customizados.

- [ ] [F2-26] Implementar componente Script: module (str), fn_update (str), enabled, data (dict), tick_interval

- [ ] [F2-27] Implementar ScriptSystem que opera em entidades com [Script]

- [ ] [F2-28] ScriptSystem importa módulo dinamicamente via importlib, chama fn_update(entity_id, store, bus, world_state, dt)

- [ ] [F2-29] Respeitar tick_interval: acumular elapsed, só executar quando >= interval

- [ ] [F2-30] Capturar exceção no script → log.error com nome do módulo, não propagar

- [ ] [F2-31] Verificar que fn_update não emite > 4 eventos por chamada — log.warning se exceder

- TEST  script com fn_update válida é chamada a cada frame (tick_interval=0)

- TEST  script com tick_interval=0.5 só executa quando elapsed >= 0.5

- TEST  exceção no script → log.error, sistema continua

- TEST  script desabilitado (enabled=False) não é executado

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 2

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Entidade com Transform + Velocity se move na tela | Rodar main.py com entidade simples |
| Player controlável via teclado (WASD ou arrows) | Testar interativamente |
| NPC com ScriptSystem patrulhando dois pontos | Script de exemplo funcional |
| ECS responde a queries corretamente | pytest tests/engine/test_ecs.py |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/engine/ -v |

| FASE 3 5–7 dias | Render + Camera + Animação Objetivo: Primeiro visual da engine. Ao final desta fase, sprites animados se movem pela tela com câmera funcionando. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 2 — EntityManager, ComponentStore, Transform disponíveis

SISTEMA  AssetManager  —  engine/assets/asset_manager.py

- [ ] [F3-01] Implementar AssetManager com cache interno: dict[str, Any]

- [ ] [F3-02] Implementar load_image(path) → pygame.Surface (com cache)

- [ ] [F3-03] Implementar load_yaml(path) → dict (com cache)

- [ ] [F3-04] Implementar load_audio(path) → pygame.mixer.Sound (com cache)

- [ ] [F3-05] Implementar preload(manifest_path) — carrega lista de assets de um YAML

- [ ] [F3-06] Cache: segunda chamada com mesmo path retorna objeto existente sem I/O

- TEST  load_image com mesmo path retorna o mesmo objeto (is comparison)

- TEST  path inválido → log.error + retorna None, não lança exceção

- TEST  preload carrega todos os assets listados no manifest

SISTEMA  Spritesheet  —  engine/rendering/spritesheet.py

- [ ] [F3-07] Implementar SpritesheetParser: recebe surface + definição YAML

- [ ] [F3-08] Implementar get_frame(index) → pygame.Surface (recorte do spritesheet)

- [ ] [F3-09] Implementar get_frame_rect(index) → pygame.Rect

- [ ] [F3-10] Suportar spritesheets com frames de tamanho uniforme (tile_w, tile_h)

- TEST  frame 0 retorna rect correto (0, 0, tile_w, tile_h)

- TEST  frame N retorna rect calculado corretamente para grid

- TEST  índice fora do range → log.warning + retorna frame 0

SISTEMA  Sprite Component + Renderer  —  engine/components/ e engine/rendering/

- [ ] [F3-11] Implementar componente Sprite: sheet_id (str), frame_index, flip_x, flip_y, z_index, visible, offset_x, offset_y

- [ ] [F3-12] Implementar Renderer em engine/rendering/renderer.py — wrapper de pygame.Surface

- [ ] [F3-13] Implementar Renderer.draw(surface, x, y, z_index) — adiciona à lista ordenada por z

- [ ] [F3-14] Implementar Renderer.flush() — blit de todos os draws na tela por z_index, limpa lista

- [ ] [F3-15] Implementar RenderSystem: query [Transform, Sprite], ordena por Y (south-sort), chama Renderer.draw()

- [ ] [F3-16] South-sort: entidades com mesmo z_index são ordenadas por transform.y (maior Y → draw por cima)

- TEST  entidade com Sprite visível é desenhada na posição correta

- TEST  south-sort: entidade com Y=100 desenhada sobre entidade com Y=50 (mesmo z)

- TEST  z_index: sprite z=1 sempre sobre sprite z=0 independente de Y

- TEST  visible=False → sprite não é desenhado

SISTEMA  Camera  —  engine/rendering/camera.py + engine/systems/camera_system.py

- [ ] [F3-17] Implementar dataclass Camera: x, y, target_entity, smooth, smooth_speed, bounds, zoom, shake_intensity, shake_duration

- [ ] [F3-18] Implementar CameraSystem.update(dt) com lerp para smooth follow

- [ ] [F3-19] Implementar _apply_bounds() — clamp dentro dos limites do mapa

- [ ] [F3-20] Implementar _apply_shake(dt) — offset aleatório decrescente

- [ ] [F3-21] Integrar camera.offset_x/y no RenderSystem — converter world coords para screen coords

- [ ] [F3-22] CameraSystem assina evento 'camera_shake' no EventBus

- [ ] [F3-23] Implementar frustum culling no RenderSystem — skip de entidades fora do viewport

- TEST  câmera sem smooth: posição == target imediatamente

- TEST  câmera com smooth: posição converge gradualmente com dt

- TEST  bounds: câmera não vai além dos limites definidos

- TEST  shake: offset não zero quando shake_duration > 0

- TEST  frustum culling: entidade fora do viewport não passa pelo draw

SISTEMA  AnimationSystem  —  engine/components/ e engine/systems/

- [ ] [F3-24] Implementar componente Animator: animation_id, frame_index, elapsed, playing, loop

- [ ] [F3-25] Implementar AnimationSystem que opera em [Sprite, Animator]

- [ ] [F3-26] Carregar definições de animação de data/animations.yaml (sheet, frames[], fps, loop, on_end)

- [ ] [F3-27] update(dt): incrementa elapsed, avança frame_index baseado em fps

- [ ] [F3-28] Implementar on_end: ao terminar animação não-loop, transitar para animation_id do on_end

- [ ] [F3-29] Implementar set_animation(entity, anim_id) — reseta frame_index e elapsed

- TEST  frame avança após elapsed >= 1/fps

- TEST  animação loop: volta ao frame 0 após último frame

- TEST  animação sem loop: para no último frame e transita para on_end

- TEST  set_animation reseta elapsed e frame_index

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 3

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Sprite animado do player se move pela tela | Testar interativamente |
| Câmera segue o player com smooth | Rodar com câmera configurada |
| South-sort visível: entidade 'atrás' fica abaixo | Duas entidades com Y diferente |
| Camera shake ativo ao emitir evento | bus.emit('camera_shake', {...}) |
| Frustum culling: FPS não cai com muitas entidades fora da tela | Teste de performance manual |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/engine/ -v |

| FASE 3.5 2–3 dias | Lighting System Objetivo: Sistema de iluminação especificado antes do Tilemap para não exigir refatoração do pipeline de render. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 3 — Renderer, Camera, RenderSystem disponíveis

⚠️ Esta fase existe por um motivo preciso: adicionar iluminação após o Tilemap obriga a refatorar o pipeline de render. 2–3 dias agora economizam 1–2 semanas depois.

SISTEMA  Light Component  —  engine/components/light.py

- [ ] [F35-01] Implementar dataclass Light: radius, intensity, color (tuple RGB), flicker, flicker_speed, flicker_range, cast_type, cone_angle, cone_direction

- [ ] [F35-02] Implementar LightConfig por cena: enabled, resolution (0.25/0.5/1.0), ambient_color, ambient_intensity

SISTEMA  LightMap Buffer  —  engine/rendering/lightmap.py

- [ ] [F35-03] Implementar LightMap com Surface SRCALPHA no tamanho do viewport * resolution

- [ ] [F35-04] Implementar build(lights, camera) — fill com ambient + draw de cada luz

- [ ] [F35-05] Implementar _draw_light() — gradiente radial com BLEND_RGBA_ADD

- [ ] [F35-06] Implementar cache para luzes estáticas sem flicker — rebuild só quando câmera move

- [ ] [F35-07] Implementar frustum culling: luzes fora do viewport são ignoradas no build

SISTEMA  LightSystem  —  engine/systems/light_system.py

- [ ] [F35-08] Implementar LightSystem na posição 7 do tick order (entre AnimationSystem e CameraSystem)

- [ ] [F35-09] update(dt): coletar entidades com [Transform, Light], aplicar flicker (variação aleatória em intensity)

- [ ] [F35-10] LightSystem.get_lightmap() → Surface ou None se lighting desabilitado na cena

- [ ] [F35-11] Implementar limite de 16 luzes ativas — descartar mais distantes da câmera com log.warning

- [ ] [F35-12] Integrar Layer 5 no RenderSystem: blit da lightmap com BLEND_MULT após Effects

- TEST  build() sem luzes → surface preenchida com cor ambiente

- TEST  luz fora do viewport não entra no build

- TEST  17ª luz → log.warning + descartada

- TEST  LightSystem desabilitado → get_lightmap() retorna None, Layer 5 skippado

- TEST  flicker: intensity varia entre calls com flicker=True

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 3.5

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Tocha com componente Light ilumina área ao redor | Visual — dungeon escuro |
| Ambiente escuro com ambient_color configurado | Configurar via YAML da cena |
| Flicker visível em tocha com flicker=true | Observar variação de intensidade |
| Lighting desabilitado em cena diurna não afeta perf | Medir FPS com e sem |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/engine/test_lighting.py |

| FASE 4 5–6 dias | Tilemap + Colisão Objetivo: Ambiente jogável. Ao final, o player colide com o mapa e triggers disparam eventos. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 3 + 3.5 — Renderer, Camera, RenderSystem, LightSystem disponíveis

SISTEMA  Tile Loader  —  engine/tilemap/tile_loader.py

- [ ] [F4-01] Implementar TileLoader.load(path) → TileMap — lê formato JSON do Tiled

- [ ] [F4-02] Extrair camadas: 'ground' (visual), 'collision' (sólido), 'trigger' (interação), 'front' (frente de entidades)

- [ ] [F4-03] Extrair tileset com source de spritesheet e tile_w, tile_h

- [ ] [F4-04] Ao carregar mapa, definir camera.bounds automaticamente com dimensões do mapa

- TEST  mapa JSON válido carrega sem erro

- TEST  tiles de colisão são identificados corretamente na layer 'collision'

- TEST  camera.bounds definido como (0, 0, map_w*tw, map_h*th)

SISTEMA  TilemapRenderer  —  engine/tilemap/tilemap.py

- [ ] [F4-05] Implementar TilemapRenderer com surface cache (_cached_surface, _dirty flag)

- [ ] [F4-06] Implementar render(camera) — blit apenas tiles no viewport + margem de 1 tile

- [ ] [F4-07] Implementar mark_dirty() — invalida cache (chamado quando tile muda em runtime)

- [ ] [F4-08] Integrar Tilemap Ground no Layer 1 e Tilemap Front no Layer 3 do RenderSystem

- TEST  segunda chamada a render() sem mark_dirty não recria surface

- TEST  mark_dirty() → próximo render() recria surface

- TEST  apenas tiles no viewport são desenhados (contar draws)

SISTEMA  AABB + CollisionSystem  —  engine/physics/ e engine/systems/

- [ ] [F4-09] Implementar função aabb_collides(a, b) → bool com coordenadas explícitas

- [ ] [F4-10] Implementar aabb_overlap(a, b) → (dx, dy) — vetor de separação mínima

- [ ] [F4-11] Implementar componente Collider: width, height, offset_x, offset_y, layer (str), is_trigger (bool)

- [ ] [F4-12] Implementar CollisionSystem com spatial grid (CELL_SIZE=64)

- [ ] [F4-13] build_grid(): classifica entidades em células de 64px por frame

- [ ] [F4-14] get_candidates(): retorna entidades nas 9 células vizinhas

- [ ] [F4-15] Verificar layer matrix: player colide com world e objects; trigger não bloqueia movimento

- [ ] [F4-16] Colisão sólida: aplicar aabb_overlap para separar entidades

- [ ] [F4-17] Colisão trigger (is_trigger=True): emit 'trigger_enter' e 'trigger_exit' no EventBus

- [ ] [F4-18] Colisão com tiles de colisão do TilemapRenderer

- TEST  aabb_collides: overlap → True, adjacente → False, separado → False

- TEST  aabb_overlap retorna vetor correto para separar rects sobrepostos

- TEST  player atravessa trigger mas evento 'trigger_enter' é emitido

- TEST  player não atravessa tile sólido

- TEST  spatial grid: entidade em célula (1,1) tem candidatos de (0,0) a (2,2)

- TEST  layer matrix: player+world colide; player+trigger não bloqueia

SISTEMA  Debug Overlay Completo  —  engine/utils/debug_overlay.py

- [ ] [F4-19] Expandir debug_overlay com: hitboxes por layer (cores diferentes), grid de tiles, IDs de entidades

- [ ] [F4-20] Hitbox colors: player=verde, world=vermelho, trigger=azul, objects=amarelo

- [ ] [F4-21] Integrar Profiler: exibir top-5 sistemas mais lentos no canto inferior esquerdo

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 4

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Player caminha sobre mapa Tiled sem atravessar tiles sólidos | Mapa de teste com paredes |
| Trigger zone dispara evento ao entrar e ao sair | Emitir e logar os eventos |
| Hitboxes visíveis em modo debug por layer | DEBUG=True + observar cores |
| FPS estável com mapa completo e entidades | Observar profiler no overlay |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/engine/ -v |

| FASE 5 3–4 dias | Áudio Objetivo: Feedback sonoro completo. Spatial audio, prioridade de canais e integração com time system. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 1 (EventBus, TimeManager) + Fase 4 (engine base estável)

SISTEMA  AudioManager  —  engine/audio/audio_manager.py

- [ ] [F5-01] Inicializar pygame.mixer com frequência 44100, 16-bit, stereo, buffer 512

- [ ] [F5-02] Implementar pool de canais: UI(2), Ambient(2), Player(3), World(4), Effects(3) = 14 canais + BGM

- [ ] [F5-03] Implementar play_bgm(key, fade_in_ms=500) — fade out do BGM atual + fade in do novo

- [ ] [F5-04] Implementar stop_bgm(fade_out_ms=500)

- [ ] [F5-05] Implementar play_sfx(key, category, priority=None) com sistema de prioridade

- [ ] [F5-06] Implementar _steal_lowest_priority(category, new_priority) — para canal de menor prioridade

- [ ] [F5-07] Implementar set_volume_bgm(v) e set_volume_sfx(v) — controle independente

SISTEMA  Spatial Audio  —  engine/audio/spatial.py

- [ ] [F5-08] Implementar compute_spatial(source_x, source_y, camera, max_distance=300) → (volume, pan)

- [ ] [F5-09] volume: 1.0 em distância 0, 0.0 em max_distance — linear

- [ ] [F5-10] pan: -1.0 (esquerda) a 1.0 (direita) baseado em dx relativo à câmera

- [ ] [F5-11] Integrar spatial em play_sfx para categorias 'world' e 'effects'

- [ ] [F5-12] Aplicar pan via channel.set_volume(vol_left, vol_right)

- TEST  source na posição exata da câmera: volume=1.0, pan=0.0

- TEST  source a max_distance: volume=0.0 (sfx não toca)

- TEST  source à esquerda da câmera: pan < 0

- TEST  source à direita da câmera: pan > 0

SISTEMA  Integração Time + Streaming  —  engine/audio/

- [ ] [F5-13] AudioManager assina EventBus 'time_scale_changed' — pausa/retoma canais SFX

- [ ] [F5-14] SFX pausam com scale=0.0; BGM e Ambient continuam (configurável)

- [ ] [F5-15] Implementar AudioLoader com estratégia: SFX curtos (<3s) → preload; BGM e Ambient → streaming

- [ ] [F5-16] Streaming via pygame.mixer.music; preload via pygame.mixer.Sound

- TEST  time_scale=0.0 → SFX em loop pausados

- TEST  time_scale=1.0 após pause → SFX retomados

- TEST  BGM continua durante pause (comportamento padrão)

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 5

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| BGM toca ao entrar em cena, faz fade ao trocar | Testar troca de cena |
| SFX de passo toca com posição correta (pan) | Player longe à direita: som à direita |
| SFX pausam quando jogo pausa | pause() → sem novos sons |
| BGM continua durante pause | Confirmar comportamento |
| Todos os testes de áudio passam | pytest tests/engine/test_audio.py |

| FASE 6A 4–5 dias | RPG Core — WorldState + Event System Objetivo: Camada RPG base. Ao final, eventos YAML alteram o estado do mundo. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 4 completa — engine base funcional

SISTEMA  WorldState  —  engine/rpg/world_state.py

- [ ] [F6A-01] Implementar WorldState com _flags: dict[str, Any]

- [ ] [F6A-02] Implementar set(key, value) — emite 'world_state_changed' no EventBus

- [ ] [F6A-03] Implementar get(key, default=None) → valor ou default

- [ ] [F6A-04] Implementar has(key) → bool

- [ ] [F6A-05] Implementar snapshot() → dict (cópia para serialização)

- [ ] [F6A-06] Implementar restore(snapshot) — carrega flags de um dict

- TEST  set + get retorna valor correto

- TEST  get com key inexistente retorna default

- TEST  set emite 'world_state_changed' com {key, value}

- TEST  snapshot() retorna cópia independente (modificar cópia não afeta WorldState)

- TEST  restore() carrega flags corretamente

SISTEMA  Event System  —  engine/rpg/event_system.py

- [ ] [F6A-07] Implementar parser de events.yaml → lista de GameEvent

- [ ] [F6A-08] Implementar classes de Condition: StateTrue, StateFalse, HasItem, StateEquals

- [ ] [F6A-09] Implementar classes de Action: SetState, PlaySfx, PlayBgm, SetTimeScale, SpawnEntity, DestroyEntity

- [ ] [F6A-10] Implementar GameEvent.try_execute(world_state, context) — verifica conditions, executa actions

- [ ] [F6A-11] Implementar trigger 'interact': EventSystem assina EventBus 'interact', busca eventos válidos

- [ ] [F6A-12] Implementar trigger 'enter_zone' e 'exit_zone' — ligado ao CollisionSystem

- [ ] [F6A-13] Implementar trigger 'on_scene_load'

- [ ] [F6A-14] Implementar ação run_script: importa game/scripts/X.py e chama fn(ctx)

- [ ] [F6A-15] Validar YAML de eventos contra JSON schema antes de carregar

- TEST  evento com condition StateTrue(key=True) → executa actions

- TEST  evento com condition StateTrue(key=False) → não executa

- TEST  SetState action altera world_state corretamente

- TEST  YAML inválido → raise com mensagem clara indicando campo incorreto

- TEST  run_script com script válido → função chamada com ctx

- TEST  run_script com script inválido → log.error, sem crash

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 6A

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| NPC simples: interagir → set_state('talked', True) | Verificar WorldState após interação |
| Trigger zone no mapa dispara evento YAML ao entrar | Entrar na zona e observar |
| YAML inválido rejeitado com mensagem clara | Testar schema inválido |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/rpg/test_event_system.py |

| FASE 6B 4–5 dias | RPG Layer — Dialog + Inventory Objetivo: Sistemas de alto nível sobre a engine. Ao final, NPC com diálogo funcional e inventário básico. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 6A — WorldState e EventSystem disponíveis

SISTEMA  Dialog System  —  engine/rpg/dialog_system.py

- [ ] [F6B-01] Implementar DialogSystem que gerencia uma fila de linhas de diálogo

- [ ] [F6B-02] Implementar show(speaker, text, portrait=None) — adiciona à fila

- [ ] [F6B-03] Ao iniciar diálogo: emite EventBus 'ui_open' e set_time_scale(0.0)

- [ ] [F6B-04] Ao terminar fila: emite 'ui_close' e set_time_scale(1.0)

- [ ] [F6B-05] Implementar show_choice(text, options) → emite 'dialog_choice_made' com índice escolhido

- [ ] [F6B-06] Integrar ação ShowDialog no EventSystem (Fase 6A) — chama DialogSystem.show()

- [ ] [F6B-07] Integrar ação ShowChoice no EventSystem — chama DialogSystem.show_choice()

- TEST  show() adiciona à fila — dialog não avança sem input

- TEST  ao iniciar diálogo: time_scale == 0.0

- TEST  ao terminar fila: time_scale == 1.0

- TEST  show_choice com 2 opções → aguarda input → emite choice correto

SISTEMA  Inventory  —  engine/rpg/inventory.py

- [ ] [F6B-08] Implementar Inventory com _items: dict[str, int] (item_id → quantity)

- [ ] [F6B-09] Implementar add(item_id, quantity=1) — emite 'item_added'

- [ ] [F6B-10] Implementar remove(item_id, quantity=1) → bool — False se insuficiente

- [ ] [F6B-11] Implementar has(item_id, quantity=1) → bool

- [ ] [F6B-12] Implementar list_items() → list[{id, quantity, data}]

- [ ] [F6B-13] Integrar condition HasItem no EventSystem

- [ ] [F6B-14] Integrar actions GiveItem e RemoveItem no EventSystem

- [ ] [F6B-15] Carregar dados de itens (nome, descrição, sprite) de data/items.yaml

- TEST  add + has(item, 1) → True

- TEST  remove além do disponível → False, inventory não muda

- TEST  HasItem condition integrada com EventSystem

- TEST  GiveItem action adiciona ao inventory e emite 'item_added'

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 6B

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| NPC com 3 linhas de diálogo + choice funcional | Testar fluxo completo |
| Item coletado aparece no inventário | pickup + has() = True |
| Diálogo com condição HasItem só abre se item presente | Testar com e sem item |
| Todos os testes da fase passam | pytest tests/rpg/ -v |

| FASE 7 2 dias | Debug Overlay Completo + Profiling Objetivo: Ferramentas de desenvolvimento completas. Parcialmente já existem desde Fase 1. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 4 (CollisionSystem) + Fase 6B (RPG)

DebugOverlay básico (FPS) e Profiler já existem desde Fase 1. Esta fase completa o overlay com todas as informações do RPG e ECS.

SISTEMA  Debug Overlay Completo  —  engine/utils/debug_overlay.py

- [ ] [F7-01] Expandir overlay com estado atual do WorldState (todas as flags em painel lateral)

- [ ] [F7-02] Exibir entity_id sobre cada sprite em modo debug

- [ ] [F7-03] Exibir estado da câmera (posição, zoom, target_entity, shake ativo)

- [ ] [F7-04] Exibir contagem: entidades ativas, eventos no bus, luzes ativas

- [ ] [F7-05] Exibir top-10 sistemas por tempo médio (do Profiler) no painel lateral

- [ ] [F7-06] Toggle debug via tecla configurável (ex: F3) sem restart

SISTEMA  Testes de Cobertura  —  meta 80%

- [ ] [F7-07] Rodar pytest --cov=engine --cov-report=html e identificar gaps

- [ ] [F7-08] Adicionar testes para cobrir módulos abaixo de 70%

- [ ] [F7-09] Garantir cobertura >= 80% em engine/core/, engine/ecs/, engine/rpg/

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 7

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| F3 ativa o overlay completo com todas as informações | Pressionar F3 durante execução |
| WorldState flags visíveis em tempo real | Alterar flag + ver mudança no overlay |
| Cobertura >= 80% nos módulos core | pytest --cov=engine/core |
| Profiler identifica sistema mais lento no overlay | Observar painel lateral |

| FASE 8 4–5 dias | UI System Objetivo: Interface completa com stack de overlays e bloqueio de input contextual. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 6B — DialogSystem, Inventory disponíveis

SISTEMA  UIManager  —  engine/ui/ui_manager.py

- [ ] [F8-01] Implementar UIManager com _stack: list[BaseOverlay]

- [ ] [F8-02] Implementar push_overlay(overlay) — chama overlay.open(), emite 'ui_open'

- [ ] [F8-03] Implementar pop_overlay() — chama overlay.close(), emite 'ui_close'

- [ ] [F8-04] Implementar is_overlay_active() → bool

- [ ] [F8-05] Implementar get_top() → BaseOverlay ou None

- [ ] [F8-06] Integrar no InputSystem: se overlay ativo → redireciona input para UIManager

- [ ] [F8-07] UIManager.handle_input(raw_input) — delega para overlay do topo

SISTEMA  BaseOverlay + Overlays Base  —  engine/ui/

- [ ] [F8-08] Implementar BaseOverlay com interface: open(), close(), update(raw_dt), render(renderer)

- [ ] [F8-09] Implementar HUD — barras de HP, mana — posições via config/ui/hud.yaml

- [ ] [F8-10] Implementar PauseMenuOverlay — lista de opções + navegação via input

- [ ] [F8-11] Implementar DialogBoxOverlay — renderiza speaker, texto, retrato — avança com CONFIRM

- [ ] [F8-12] Implementar InventoryOverlay — grid de itens com navegação

- [ ] [F8-13] Todos os overlays recebem raw_dt (não dt escalado) — funcionam com time_scale=0

- TEST  is_overlay_active() = True quando overlay empilhado

- TEST  input não chega ao player quando overlay ativo

- TEST  pop_overlay restaura input ao player

- TEST  overlays recebem raw_dt — update roda com time_scale=0

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 8

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| ESC abre PauseMenu, ESC novamente fecha | Testar fluxo completo |
| Durante pause: player não se move, menu responde | Confirmar bloqueio de input |
| DialogBoxOverlay avança com CONFIRM, fecha ao terminar | Testar diálogo de NPC |
| HUD exibe HP do player em tempo real | Reduzir HP e observar barra |

| FASE 9 3–4 dias | Save / Load System Objetivo: Persistência completa com versionamento e autosave. |
| --- | --- |

Depende de: Fase 6A — WorldState com snapshot/restore disponíveis

SISTEMA  SaveManager  —  engine/rpg/save_manager.py

- [ ] [F9-01] Implementar SaveManager com 3 slots + 1 slot de autosave

- [ ] [F9-02] Implementar save(slot, world_state, scene_id, player_pos, inventory) → escreve JSON

- [ ] [F9-03] Implementar load(slot) → dict com todos os dados do save

- [ ] [F9-04] Implementar autosave(context) — chama save() no slot de autosave, nunca sobrescreve manual

- [ ] [F9-05] Autosave acionado automaticamente ao trocar de mapa (evento 'scene_loaded')

- [ ] [F9-06] Formato JSON inclui: _save_version, _timestamp, _playtime_seconds, scene_id, player_x, player_y, world_state, inventory

SISTEMA  SaveMigrator  —  engine/rpg/save_migrator.py

- [ ] [F9-07] Implementar load_save(path) com detecção de _save_version

- [ ] [F9-08] Implementar tabela MIGRATIONS: {version: migrate_fn}

- [ ] [F9-09] Aplicar migrações sequencialmente até CURRENT_VERSION

- [ ] [F9-10] Save corrompido → log.error + oferecer carregar backup automático (.bak)

- [ ] [F9-11] Antes de salvar: criar cópia .bak do save anterior

- TEST  save + load retorna exatamente os mesmos dados

- TEST  autosave não sobrescreve slot manual

- TEST  save v1 carregado com CURRENT_VERSION=2 → migração aplicada

- TEST  JSON corrompido → load retorna None + log.error

CRITÉRIO  de Pronto — Fase 9

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Salvar, fechar, abrir, carregar: estado idêntico ao salvo | Testar fluxo completo |
| Autosave ocorre ao trocar de mapa | Observar arquivo de autosave |
| Save corrompido não crasha — oferece backup | Corromper JSON e testar |
| Todos os testes de save passam | pytest tests/rpg/test_save.py |

| FASE 10 contínuo | Polish + Integração Objetivo: Estabilidade, qualidade e cobertura de testes. Sem novas features. |
| --- | --- |

Esta fase não tem tasks fixas — é um processo contínuo de melhoria. As tarefas abaixo são o mínimo antes de considerar a engine 'pronta'.

QUALIDADE  Código e Testes

- [ ] [F10-01] Cobertura global >= 80% — pytest --cov=engine --cov-report=term-missing

- [ ] [F10-02] Remover código duplicado identificado entre sistemas

- [ ] [F10-03] Revisar todos os log.warning e log.error — garantir mensagens informativas

- [ ] [F10-04] Adicionar docstrings em todas as classes e métodos públicos

- [ ] [F10-05] Rodar análise estática: flake8 ou ruff — corrigir warnings de estilo

PERFORMANCE  Validação dos Targets

- [ ] [F10-06] Cena de teste com 200 entidades — validar 60 FPS estável

- [ ] [F10-07] Profiler: verificar que nenhum sistema excede seu threshold (ver Seção 12 do v3)

- [ ] [F10-08] Memory profiling: verificar que não há vazamento entre trocas de cena

- [ ] [F10-09] Validar que assets são liberados ao sair de cena (AssetManager.unload_scene())

INTEGRAÇÃO  Teste de Jogo Demo

- [ ] [F10-10] Criar cena demo com: player + mapa Tiled + 2 NPCs com diálogo + 1 item coletável

- [ ] [F10-11] NPC que só fala após coletar item (HasItem condition)

- [ ] [F10-12] Porta que abre após diálogo (SetState + tile swap)

- [ ] [F10-13] BGM diferente em cada área (trigger zone + PlayBgm action)

- [ ] [F10-14] Save e load funcionando na demo completa

CRITÉRIO  de Pronto — Engine Completa

| Critério de Pronto | Verificação |
| --- | --- |
| Demo jogável com todos os sistemas integrados | Jogar por 5 minutos sem crash |
| Cobertura global >= 80% | pytest --cov=engine |
| 60 FPS estável com 200 entidades + mapa completo | Profiler no overlay |
| Save/load funciona na demo | Salvar mid-game, reabrir, continuar |
| Zero prints fora de scripts temporários | grep -r 'print(' engine/ |
| Nenhum bug conhecido em aberto | Revisar issues/TODO no código |